       縣市       鄉鎮市       公有零售市場營運活化計畫（範例）
一、市場基本資料

（一）興辦背景

民國     年鑑於本鄉（鎮市）尚未設有零售市場，民眾購物不便，為因應地方需要，公所遂提報計畫，爭取補助（貸款)興建。
(二) 計畫擬定（核定）過程

本市場座落     用地，土地權屬     所有，規劃為地上     層、地下     層之     結構建築，一樓作市場使用、二樓作     使用、三樓作     使用………、地下一層供     使用，總計     攤     舖。
 (三) 歷年補助經費來源
興（修）建經費總計     萬元（公所自籌     萬元、公共造產基金貸款     萬元、縣市政府補助     萬元、台灣省政府補助     萬元、經濟部中部辦公室補助     萬元），分別依年度順序列表如下：
	年度
	補助機關
	核定日期
文號
	依據施政計畫
	補助金額
（萬元）
	備註

	85
	台灣省政府

	年 月 日     字第     號函
	○○年度台灣省基層建設-興改建零售市場計畫
	2999.52萬元
	

	92
	經濟部中部辦公室
	年 月 日）     字第     號函
	○○年度老舊及危險市場更新改善計畫
	235萬元
	

	95
	縣市政府
	年 月 日）     字第     號函
	
	530萬元
	

	96
	公所自籌
	年 月 日）     字第     號函
	
	100萬元
	

	
	
	
	經費合計：
	3,864.52萬元
	


(四)閒置原因

本市場於民國     年竣工啟用後，初期營運狀況良好，確實為鄉民購物帶來便利。惟因地方人口日漸外流，消費能力減弱；加以建物老舊，逐漸無法滿足新一代民眾之消費需求，商機流失，攤商遂無進駐意願。
(五)目前使用情形

□完全閒置。
□低度使用（攤鋪出租率     ％，實際使用率     ％）

  (出租率：繳交租金攤舖位數／規畫攤舖數；實際使用：實際經營攤舖數／規畫攤舖數)
二、活化機制及構想
    1.本鄉公所已於  年  月  日成立活化工作小組，由     擔任召集人。

2.縣政府已於  年  月  日成立活化專案小組，由     擔任召集人。

公所與縣政府定期每月召開小組會議，會商確定活化方向；公所依據活化專案（工作）小組決議方向，預定採行下列各項作為，積極推動以期儘速活化。

三、工作項目及預定進度（應於一年內取得初步成果）
	    工作項目
	起訖時程
	辦理單位
	備註

	洽詢有關法令，辦理程序及可行性評估
	98/03/01-98/04/15
	公所    課室
	

	提報活化計畫
	98/04/16-98/04/30
	公所    課室
	

	（優惠）經營方案送請代表會審議
	98/05/01-98/05/30
	公所    課室
鄉鎮市民代表會
	

	招商說明會
	98/06/01-98/06/30
	公所    課室
	

	上網公告招商
	98/06/01-98/07/31
	公所    課室
	

	決標及簽約
	98/08/01-98/08/15
	公所    課室

得標廠商
	

	市場內外整理(修)
	98/08/15-98/08/31
	公所    課室

得標廠商
	

	移交及經營
	98/09/01-98/09/15
	公所    課室

得標廠商
	


四、活化成果及預期效益（量化及非量化）
市場活化正常營運後，預計每年可增加公所租金收入     元，提供     人工作機會。
市場正常營運後，可充分發揮市場公共設施之機能，兼能促進周邊地區商業活動及觀光旅遊事業之發展。
五、遭遇因難及替代方案 (替代方案指擬定採行活化方案未能成功時之備選方案，應先瞭解法令上有無限制，敘明何種法令、辦理程序及權責單位)

(一)遭遇因難

□地區商機有限，招商乏人問津

□市場舊有建築未符建築法令規定，使用執照取得因難，無法進行後續招商

□土地所有權非屬公有，尚待與地主協商。
□其他                                                         
(二)替代方案

如招商持續流標無法順利委外經營時，擬採取下列因應方案:
□先行尋覓洽商潛在可能廠商鼓勵參予投標。
□在不變更土地分區之前提下，研議申請變更建築使用執照用途，改作（市場以外）          用途使用。
□已無市場機能，擬依（都市計畫檢討變更、非都市土地變更編定）程序，改作            用途使用。
□市場樓層以外之活化，擬依都市計畫公共設施用地多目標使用方案，申請作多目標使用，以利活化。

替代方案辦理程序：

	  工作項目
	相關法令
	起訖時程
	權責單位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1

