附表一

**○○縣(市)接受中央計畫型補助款納入預算證明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **補助機關** |  | | | |
| **核定日期文號** |  | | | |
| **補助計畫名稱** |  | | | |
| **納入歲出預算**  **金額(大寫)** | **補助款** | | **分擔款** | |
|  | |  | |
| **納入歲出預算**  **機關** |  | | | |
| **納入歲出預算**  **情形** | **補助款** | | **分擔款** | |
| **年度別** |  | **年度別** |  |
| **預算別** | □總預算／□ 特別預算  □總預算第 次追加減預算  □ 特別預算第 次追加減預算  □ 附屬單位預算  □業經本縣（市）議會以 年 月  日 字第 號函同意以墊付款先行支用 | **預算別** | □總預算／□ 特別預算  □總預算第 次追加減預算  □ 特別預算第 次追加減預算  □ 附屬單位預算  □業經本縣（市）議會以 年 月  日 字第 號函同意以墊付款先行支用 |
| **備註** |  | | |

機關首長職銜簽字章

機 關

印 信

中華民國○年○月○日

**○○年傳統市集公共設施改善經費請撥一覽表**

附表二

受補助縣市政府： 單位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市場/列管攤販集中區  名稱 | |  |
| 核定補助金額 | |  |
| 工 程 總 金 額 | 設施決標金額 |  |
| 空污費 |  |
| 工程管理費 |  |
| 委託設計服務費 |  |
| 其他 (請敘明) |  |
| 合計 |  |
| 請 款 金 額 | 累計已撥付金額(不含本次金額) |  |
| 本次請撥金額 |  |
| 備 註 | |  |

**承辦人簽章： 單位主管簽章： 機關首長核章：**

**○○年傳統市集公共設施改善工程進度執行表**

附表四

縣市 鄉鎮市 公有市場/列管攤販集中區111年4月設施改善工程進度執行表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 項 目 | | 權重  (％) | 預定起迄時間 | 執行進度 (％) | | | 執 行 差 異 |
| 預定 | 實際 | 比較 |
| 公有市場/列管攤販集中區  **本月累計**  工程施工  工程施工  工程施工  工程施工  工程施工  工程施工  完工 | | 100  10  10  10  20  20  20  10  (例) | 110年11月-111年6月  **111年4月**  110年11月  110年12月  111年1月  111年2月  111年3月  111年4月  111年5月  (例) | **90**  10  10  10  20  20  20  10 (例) | **75**  10  10  15  15  15  10  (例) | **-15**  10  10  +5  -5  -5  -10  (例) | □完成 □超前  □符合  □落後4.99％以下  □落後5─9.99％  □落後10─14.99％  落後15─19.99％  □落後20％以上 |
| 執行情形說明 | 工程總造價：  決標金額：  決標日期：  完工日期：  落後原因說明：  因應措施： | | | | | | |

承辦人簽章： 業務單位主管簽章：

說明：1.**本表以發包簽約後之設施施工、完工為期程，請依月填入「執行進度％」。**

2.「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。

3.本表一式三份，除自存一份外，請執行機關於計畫執行當月起，每月5日前函報上月執行情形至各縣市政府核轉經濟部中部辦公室彙辦。

附表五

**○○年傳統市集公共設施改善工程督導查核紀錄表**

督導日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 市場/列管攤販集中區名稱 |  |
| 執行機關 |  |
| 計畫概要 |  |
| 執行情形 |  |
| 優 點 |  |
| 缺 點 |  |
| 綜合評定 |  |
| 改進意見 |  |
| 其 他 |  |

督導人員： 課室主管： 機關首長：

註：綜合評定欄請評定(優)(良)(可)(差)(劣)之等級。

附表六

**○○年傳統市集公共設施改善成果照片資料**

|  |  |
| --- | --- |
| 機關及市場/列管攤販集中區名稱： | |
| 地 址 |  |
| 設施類型 | □安全設施　□衛生整潔設施 □通風明亮設施 |
| 施工期間 |  |
| 完工時間 |  |
| 施工前標的物照片(建築物全景及施作標的物)(5-6張) | |
|  | |
| 施工中照片(施作標的物同位址，拍攝5-6張) | |
|  | |
| 完工照片(建築物全景及施作標的物同位址)(5-6張) | |
|  | |